## Slide 1: Презентация бережливого проекта Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ «яковлевский политехнический техникум»
Директор ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Непорожняя Галина Викторовна
г. Строитель, 2022 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 3: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 |  | Шаг 8 | 
Директор |  | Зам.директо ра по АХР |  | Зам.дирек тора по АХР |  | Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Зам.директора по АХР |  | Зам.директо ра по АХР. | 
Дает задания на ремонт тренажерно-го зала |  | Составляет Смету для закупки строительного материала для ремонта тренажёрно го зала |  | Оформляет заявки на строитель-ный материал |  | Собирает счета на приобрете ние строительно го материала |  | Проверяет счета |  | Отдает счета на доработку зам.директора по АХР |  | Перепроверяет счета, делает сравнитель ный анализ |  | Направляет сформированные счета начальнику планово-экономического отдела | 
10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  | 45 - 55 мин |  | 3 – 5 дней |  | 60 - 120 мин |  | 5 -10 мин |  | 45 -65 мин |  | 10-15 мин | 
Как есть: 04.04.2022
7
5
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 517 мин – 5 дней 761 мин | 
ВХОД
ВЫХОД
8
3
4
6
8
2

## Slide 4: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 11 |  | Шаг 12 |  | Шаг 13 |  | Шаг 14 |  | Шаг 15 |  | Шаг 16 | 
Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Директор |  | Зам.директора по АХР |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Замдиректора по АХР |  | Зам.директора по АХР |  | Зам.директора по АХР | 
Проверяет счета и направляет директору на подпись |  | Проверяет счета и принимает разрешение о приобрете-нии строительно-го материала |  | Получает разрешение на приобрете-ние строительно-го материала |  | Выделяет средства на приобрете ние материала и средства на ГСМ |  | Перечисляет средства на расчетный счет организации |  | Приобре-тает строитель-ный материал в торговой сети |  | Осуществляет доставку материала в техникум |  | Планирует субботник | 
60 -120 мин |  | 30 – 40 мин |  | 45 - 51 мин |  | 35 - 45мин |  | 30 - 40 мин |  | 55 -75 мин |  | 60 -75мин |  | 7-10 мин | 
Как есть: 04.04.2022
6
9
ВХОД
ВЫХОД
7
10
4
5
8
4
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 517 мин – 5 дней 761 мин | 
10

## Slide 5: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
 | Шаг 17 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 | 
 | Замдиректора по АХР |  | Студенты и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задание студентам на проведение субботника |  | Получают задания на ремонт тренажёрного зала техникума |  | Выполняют ремонт тренажёрного зала техникума | 
 | 10-15 мин |  | 3 – 5 мин |  | 45 - 65мин | 
Как есть: 04.04.2022
В
Х
ОД
ВЫХОД
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 577 мин – 5 дней 750 мин | 
7

## Slide 6: Пирамида проблем
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»
Уровень ПОО
Региональный уровень
Федеральный уровень
1.Лишнее перемещение
2. Временные потери при формировании счетов
3. Временные потери при проверке счетов
4. Временные потери по причине корректировки счетов
5. Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. Расход бумаги
7. Временные потери при транспортировке
8. Временные потери при приобретении строительного материала
9. Расход тонера картриджа
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 7: Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния: 05.05.2022
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
ВПП (время протекания процесса) –58 мин –85 мин (89%-90%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 | 
 | Директор |  | Студенты и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на ремонт тренажёрного зала |  | Получают задания на ремонт тренажёрного зала техникума |  | Выполняют ремонтные работы тренажёрного зала техникума | 
 | 10 -15 мин |  | 3 – 5 мин |  | 45 – 65 мин | 
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 8
№ | Проблема | Время, дни/мин
1 | Лишнее перемещение | 72 - 160
2 | Временные потери при формировании счетов | 3дня 45мин-5дней 55мин
3 | Временные потери при проверке счетов | 240 -300
4 | Временные потери по причине корректировки счетов | 90-160
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 15-35
6 | Временные потери при транспортировки | 60 -75
7 | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала | 55 - 65
 | Всего | 3 дня 577 мин – 5 дней 750 мин
№ | Проблема | Время, мин
1 | Временные потери при формировании счетов | 3дня 45мин-5дней 55мин
2 | Временные потери при проверке счетов | 240 -300
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | 90-160
4 | Лишнее перемещение | 72 - 160
5 | Временные потери при транспортировки | 60 -75
6 | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала | 55 - 65
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 15-35
 | Всего | 3 дня 577 мин – 5 дней 750мин
Выявленные проблемы
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»

## Slide 9: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» Карта целевого состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 21.05.2022
Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 | Шаг 8
ВПП (время протекания процесса) – 3 дня 75 мин – 5 дней 105 мин
(86%-87%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  |  | Шаг 3 |  |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Замдирек-тора по АХР |  |  | Студенты и сотрудники техникума |  |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на ремонт тренажорного зала |  | Составляет Смету для закупки строитель-ного материала для ремонта тренажёрного зала |  |  | Получают задания на ремонт тренажёрно-го зала |  |  | Выполняют ремонтные работы тренажёр-ного зала | 
 | 10 -15 мин |  | 3 – 5 дней |  |  | 20 – 25 мин |  |  | 45 – 65 мин | 
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 10: ДИАГРАММА ПАРЕТО
№ проблемы
мин
852
850
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6
Min
Max
Min
Max
проект
«Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума»

## Slide 11: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке ремонтных работ тренажёрного зала техникума
Вклад в достижение цели: 240-300мин (38%- 45%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»
2. Временные потери при проверке счетов |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При проверке счетов
 | Почему | Подсчет данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 12: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке ремонтных работ тренажёрного зала техникума
Вклад в достижение цели: 90-160мин (17%- 20%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»
3. Временные потери по причине корректировки счетов |  | 
 | Кто | Начальник планово-экономического отдела
 | Что | Теряет время
 | Когда | При корректировке счетов
 | Почему | Сравнение данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 13: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке ремонтных работ тренажёрного зала техникума
Вклад в достижение цели: 72-160 мин (13% - 20%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала»
4. Лишнее перемещение |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При закупке строительного материала, осуществлении доставки материала из магазина в техникум, составлении плана косметических работ
 | Почему | Контролирует объем работ по косметическим работам тренажёрного зала техникума
 | Почему | Работа с большим объемом территории
?
?
?
?
?

## Slide 14: Анализ проблем, разработка решений
№ п/п | Проблемы* | Первопричины | Решения
1 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость получения счетов из разных организаций. | Разработка СОК по ремонту тренажёрного зала
2 | Временные потери при проверке счетов | Необходимость проверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по ремонту тренажёрного зала
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | Необходимость корректировки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по ремонту тренажёрного зала
4 | Лишнее перемещение | Необходимость получения, проверки, корректировки счетов на строительный материал из разных организаций. | Проведение акций по ремонту тренажерного зала студентами и сотрудниками техникума
5 | Временные потери при транспортировки | Необходимость доставки строительного материала в техникум. | Проведение акций по ремонту тренажерного зала студентами и сотрудниками техникума
6 | Временные потери при приобретении строительного материала | Необходимость приобретения и доставки строительного материала из разных питомников. | Проведение акций по ремонту тренажерного зала студентами и сотрудниками техникума
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | Необходимость поиска более выгодных предложений | Разработка СОК по ремонту тренажёрного зала силами студентов и сотрудников техникума
8 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость сверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по ремонту тренажёрного зала силами студентов и сотрудников техникума

## Slide 15: Основные блоки работ проекта
* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом
№ | Наименование | Длитель- ность, дн. | Начало | Окончание | 2022 |  | 
 |  |  |  |  | 04 | 05 | 06
1 | Старт проекта | 1 день | 01.04.2022 |  |  |  | 
2 | Разработка карточки проекта | 1 день | 01.04.22 | 04.04.22. |  |  | 
3 | Разработка текущей карты процесса | 3 дня | 04.04.2022 | 06.04.2022 |  |  | 
4 | Поиск и выявление проблем | 12 дней | 07.04.2022 | 22.04.2022 |  |  | 
5 | Разработка идеальной карты процесса | 7 дней | 25.04.2022 | 05.05.2022 |  |  | 
6 | Разработка целевой карты процесса | 2 дня | 06.05.2022 | 11.05.2022 |  |  | 
7 | Разработка плана мероприятий | 10 дней | 12.05.2022 | 25.05.2022 |  |  | 
8 | Защита проекта | 1 день | 26.05.2022 | 26.05.2022 |  |  | 
9 | Внедрение улучшений | 23 дня | 27.05.22 | 29.06.22г. |  |  | 
10 | Закрытие проекта | 1 день |  | 30.06.2022 |  |  | 
Итого |  | 60 дней |  |  |  |  | 

## Slide 16: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ Карта

## Slide 17: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на ремонт тренажерного зала» Карта текущего состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 30.06.2022
ВПП (время протекания процесса) – 3 дня 75 мин – 5 дней 105 мин
(86%-87%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  |  | Шаг 3 |  |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Замдирек-тора по АХР |  |  | Студенты и сотрудники техникума |  |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на ремонт тренажер-ного зала |  | Составляет смету для закупки строитель-ного материала для ремонта тренажёрного зала |  |  | Получают задания на ремонт тренажёрно-го зала техникума |  |  | Выполняют ремонтные работы тренажёр-ного зала техникума | 
 | 10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  |  | 3 – 5 дней |  |  | 45 – 65 мин | 
ВХОД
ВЫХОД