## Slide 1: «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ «яковлевский политехнический техникум»
Заместитель директора по АХР Кротов А.В.
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
г. Строитель, 2025 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕСТАВРАЦИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ПОСТАМЕНТА С ПУШКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА»
Общие данные: Заказчик: Непорожняя Г.В. – директор ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» Процесс: реставрация мемориального постамента с пушкой на территории техникума Границы процесса: от получения задания у директора до реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума Руководитель проекта: Кротов А.В.- заместитель директора по АХР Команда проекта: - Переверзева Н.А. – старший мастер; - Петров О.В. – мастер производственного обучения; - Борисов Е.Б. – мастер производственного обучения; - Бойченко А.А. – преподаватель спецдисциплин. студенты 2 - 3 курсов по профилю выполняемых работ: - Шевченко Д., группа 12ст по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; - Лесняк В., группа 22 по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ; - Разорвин А., группа 21этэ по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики; - Медведев Р., группа 21этэ по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики; - Коровин С., группа 31с по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; - Сохацкий Н., группа 31с по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; - Маматов Д., группа 31с группа 31с по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. | Обоснование: Время протекания процесса (3 месяца) 3. Расход средств (25 тысяч руб.) 4. Частый возврат на доработку счетов ( до 5 раз) Низкая степень удовлетворенности сотрудников (до 45%).
Цель: к 18.04.2025 года реставрация мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума. Эффекты: 1.Для населения: разработка СОК по реставрации постамента 2.Экономический: экономия средств на реставрацию постамента 72 % 3.Удовлетворенность потребителей по итогам реализации проекта 100% | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта: 02.04.2025. 2. Разработка карточки : 02.04.2025.– 03.04.2025. 3. Картирование процесса: 3.1. Разработка текущей карты процесса: 04.04.2025. – 07.04.2025. 3.2. Поиск и выявление проблем: 08.04.2025 – 09.04.2025 . 3.3. Разработка идеальной карты: 10.04.2025 – 11.04.2025. 3.4. Разработка целевой карты процесса: 14.04.2025 – 15.04.2025. 3.5. Разработка плана мероприятий: 16.04.2025 – 18.04.2025. 3.6. Защита проекта: 18.04.2025. 4. Внедрение улучшений: 18.04.2025. 5. Закрытие проекта: 18.04.2025.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Экономия финансовых затрат в размере не менее 7 тысяч руб., из бюджетных средств, приносящих доход деятельности, используемых на реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума | 9 435 мин – 15 085 мин | 4595 мин – 7595 мин
Сокращение расхода средств на строительные работы | 10 440 | 3 410
Сократить количество возвратов на доработку, раз | 5-7 | 0
Рост удовлетворенности: 100 % Сотрудники техникума | 20 - 30 | 100
Заказчик директор ОГАПОУ «ЯПТ» _______________ Непорожняя г.в.
ПОДГОТОВЛЕНО РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА _____________ кротов а.в.

## Slide 3: проекта «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 |  | Шаг 8 | 
Директор |  | Зам. директора по УПР и зам. директора по АХР |  | Зам.дирек-тора по УПР и зам. директора по АХР |  | Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Зам.дирек-тора по УПР и зам. директора по АХР |  | Зам.директо ра по АХР. | 
Дает задания на реставрацию мемориального постамента с пушкой |  | Составляют смету для закупки строительно-го материала |  | Оформляет заявки на строитель-ный материал |  | Собирает счета на приобрете- ние строительно- го материала |  | Проверяет счета |  | Отдает счета на доработку зам.директора по АХР |  | Перепроверяет счета, делает сравнитель ный анализ |  | Направляет сформированные счета начальнику планово-экономичес-кого отдела | 
15 -25 мин |  | 25 - 40 мин |  | 35 – 45 мин |  | 4320– 7200 мин |  | 60 - 120 мин |  | 5 -10 мин |  | 45 -65 мин |  | 10-15 мин | 
Как есть: 02.04.2025
7
5
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) – 7 760 мин – 12 365 мин | 
ВХОД
ВЫХОД
8
3
4
6
8
2

## Slide 4: проекта «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 11 |  | Шаг 12 |  | Шаг 13 |  | Шаг 14 |  | Шаг 15 |  | Шаг 16 | 
Начальник планово-экономичес кого отдела |  | Директор |  | Зам.директора по АХР |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Замдиректора по АХР |  | Зам.директора по АХР |  | Зам.директора по АХР | 
Проверяет счета и направляет директору на подпись |  | Проверяет счета и дает распоряже-ние Зам.директо-ра по АХР на приобрете-нии строительно-го материала |  | Получает разрешение на приобрете-ние строительно-го материала и сверяет с начальником планово-экономического отдела |  | Сверяет наличие средств. Выделяет средства на приобрете ние материала и средства на ГСМ |  | Перечисляет средства на расчетный счет организации-поставщика |  | Приобре-тает строитель-ный материал в торговой сети |  | Осуществляет доставку материала в техникум |  | Планирует рабочую встречу по организации начала строительства | 
60 -120 мин |  | 30 – 40 мин |  | 45 - 50 мин |  | 35 - 45мин |  | 30 - 40 мин |  | 55 -75 мин |  | 60 -75мин |  | 30-45 мин | 
Как есть: 02.04.2025
6
9
ВХОД
ВЫХОД
7
10
4
5
8
4
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) – 7 760 мин – 12 365 мин | 
10

## Slide 5: проекта «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
 | Шаг 17 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 | 
 | Директор |  | Студенты и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на восстановление и реставрацию мемориального постамента с пушкой |  | Получают задания на осуществление строительных работ |  | Выполняют строительные работы по восстановлению и реставрацию мемориального постамента с пушкой | 
 | 15 -25 мин |  | 5 – 10 мин |  | 2880 мин –4320 мин | 
Как есть: 02.04.2025
В
Х
ОД
ВЫХОД
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении строительного материала
ВПП (время протекания процесса) – 7 760 мин – 12 365 мин | 

## Slide 6: Пирамида проблем
проекта «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
Уровень ПОО
Региональный уровень
Федеральный уровень
1.Лишнее перемещение
2. Временные потери при формировании счетов
3. Временные потери при проверке счетов
4. Временные потери по причине корректировки счетов
5. Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. Расход бумаги
7. Временные потери при транспортировке
8. Временные потери при приобретении строительного материала
9. Расход тонера картриджа
10.Расход средств на оплату подрядчику за выполнение ремонтных работ
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 7: Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния: 10.04.2025 Г.
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
ВПП (время протекания процесса) – 2 895 мин – 4 345 мин (35% - 37%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 | 
 | Директор |  | Студенты и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на ремонт стены гаража |  | Получают задания на выполнение и закупку материалов на осуществление строительных работ |  | Выполняют строительные работы по восстановлению стены гаража | 
 | 10 -15 мин |  | 5 – 10 мин |  | 2 880 мин – 4 320 мин | 
проекта «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 8
№ | Проблема | Время, дни/мин
1 | Лишнее перемещение | 2310 - 3550
2 | Временные потери при формировании счетов | 4 375 – 7310 мин
3 | Временные потери при проверке счетов | 380 - 505
4 | Временные потери по причине корректировки счетов | 320 – 460
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 205-315
6 | Временные потери при транспортировки | 115 -150
7 | Временные потери при приобретении строительного материала | 55 - 75
 | Всего | 7 760 мин – 12 365 мин
№ | Проблема | Время, мин
1 | Временные потери при формировании счетов | 4 375 – 7310 мин
2 | Лишнее перемещение | 2310 - 3550
3 | Временные потери при проверке счетов | 380 - 505
4 | Временные потери по причине корректировки счетов | 320 – 460
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 205-315
6 | Временные потери при транспортировки | 115 -150
7 | Временные потери при приобретении строительного материала | 55 - 75
 | Всего | 7 760 мин – 12 365 мин
Выявленные проблемы
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»

## Slide 9: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума» Карта целевого состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет 14.04.2025.
Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | Шаг 8 | Шаг 9 | Шаг 10
ВПП (время протекания процесса) – 2 925 мин – 4 395 мин (36% - 38%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Зам. директора по УПР и зам. директора по АХР |  | Студенты и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на восстановление и реставрацию мемориального постамента с пушкой |  | Составляют смету для закупки строитель-ного материала |  | Получают задания на выполнение и закупку материалов на осуществление строительных работ |  | Выполняют строительные работы по восстановлению стены гаража | 
 | 15 -25 мин |  | 25 - 40 мин |  | 5 – 10 мин |  | 2880 мин –4320 мин | 
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 10: ДИАГРАММА ПАРЕТО
№ проблемы
мин
7310
4375
3550
2310
…
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7
Min
Max
Min
Max
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»

## Slide 11: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке к строительным работам по реставрации и восстановлению мемориального постамента с пушкой на территории техникума
Вклад в достижение цели: : 4 375 – 7310 мин (57%- 60%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
2. Временные потери при формировании и проверке счетов |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При проверке счетов
 | Почему | Подсчет данных, несоответствие заявке
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 12: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке к строительным работам по реставрации и восстановлению мемориального постамента с пушкой на территории техникума
Вклад в достижение цели: 2310 – 3550 мин (70% - 73%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
4. Лишнее перемещение |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При закупке строительного материала, осуществлении доставки материала из магазина в техникум, составлении плана строительных работ
 | Почему | Контролирует объем работ ремонту стены гаража техникума
 | Почему | Работа с большим объемом территории
?
?
?
?
?

## Slide 13: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке к строительным работам по реставрации и восстановлению мемориального постамента с пушкой на территории техникума
Вклад в достижение цели: 905 – 1 280 мин (88% - 90%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
3. Временные потери по причине корректировки счетов |  | 
 | Кто | Начальник планово-экономического отдела
 | Что | Теряет время
 | Когда | При корректировке счетов
 | Почему | Сравнение данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 14: Анализ проблем, разработка решений
№ п/п | Проблемы* | Первопричины | Решения
1 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость получения счетов из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
2 | Временные потери при проверке счетов | Необходимость проверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | Необходимость корректировки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
4 | Лишнее перемещение | Необходимость получения, проверки, корректировки счетов на строительный материал из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
5 | Временные потери при транспортировки | Необходимость доставки строительного материала в техникум. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
6 | Временные потери при приобретении строительного материала | Необходимость приобретения и доставки строительного материала из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | Необходимость поиска более выгодных предложений | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума
8 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость сверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по реставрации мемориального постамента с пушкой на территории техникума

## Slide 15: Основные блоки работ проекта
* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом
№ | Наименование | Длитель- ность, дн. | Начало | Окончание | 2025 |  | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 05
1 | Старт проекта | 1 день | 02.04.2025 | 02.04.2025 |  |  | 
2 | Разработка карточки проекта | 2 дня | 02.04.2025 | 03.04.2025 |  |  | 
3 | Разработка текущей карты процесса | 4 дня | 04.04.2025 | 07.04.25 |  |  | 
4 | Поиск и выявление проблем | 2 дня | 08.04.25 | 09.04.25 |  |  | 
5 | Разработка идеальной карты процесса | 2 дня | 10.04.25 | 11.04.25 |  |  | 
6 | Разработка целевой карты процесса | 2 дня | 14.04.25 | 15.04.2025. |  |  | 
7 | Разработка плана мероприятий | 3 дня | 16.04.25 | 18.04.25 |  |  | 
8 | Защита проекта | 1 день | 18.04.25 | 18.04.25 |  |  | 
9 | Внедрение улучшений | 1 день | 18.04.25 | 18.04.25 |  |  | 
10 | Закрытие проекта | 1 день | 18.04.25 | 18.04.25 |  |  | 
Итого |  | 19 дней |  |  |  |  | 

## Slide 16: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на реставрацию и восстановление мемориального постамента с пушкой на территории Яковлевского политехнического техникума»
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как есть: 18.04.2025 г.
ВПП (время протекания процесса) – 2 925 мин – 4 395 мин (36% - 38%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Зам. директора по УПР и зам. директора по АХР |  | Рабочие и сотрудники техникума |  | Студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на восстановление и реставрацию мемориального постамента с пушкой |  | Составляют смету для закупки строитель-ного материала |  | Получают задания и закупает материал на осуществление строительных работ |  | Выполняют ремонтные работы | 
 | 15 -25 мин |  | 5 – 10 мин |  | 55 - 60 мин |  | 2880 мин –4320 мин | 
ВХОД
ВЫХОД